**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *Hasta ahora nuestro proyecto cuenta con un front-end sólido, estructura y diseño completado y la interfaz del usuario pensada para ser intuitiva y fácil.* |
| Objetivos | *Enfocarnos y terminar de manera exitosa el back-end de nuestra aplicación web.* |
| Metodología | *Metodología ágil de trabajo Scrum* |
| Evidencias de avance | *Resguardamos la calidad de nuestro proyecto mediante un orden cronológico, un levantamiento previo de requerimientos y una metodología ágil para iterar tareas e ir desarrollándolas por partes pequeñas.* |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Pensamiento lógico*  *Trabajo en equipo*  *Capacidad de escribir código legible y eficaz.*  *Gestión de proyectos.*  *Análisis de requerimientos.* | *Levantamiento de requisitos*  *Front-end*  *Back-end*  *QA* | *Software, hardware, conexión a internet, recursos humanos, desarrolladores, computadores, conexión a internet.* | *16 semanas* | *Diego Toro*  *Matías Flores* | *Por un lado está la facilidad de tener tutoriales y foros en internet, mientras que por el otro lado, tenemos dificultas con el tiempo y back-end.* | *Levantamiento de requisitos: completo*  *Front-end: en curso*  *Back-end: no iniciado*  *QA: en curso* | *Hemos realizado varios ajustes al front-end por ahora y a la estructura de la aplicación web guiándonos por los mockups.* |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  Los factores que han facilitado el desarrollo de nuestro proyecto es la posibilidad de retroalimentación por parte de docentes, foros en internet o tutoriales; por otra parte, el tiempo y el desarrollo back-end nos ha estado dificultando el avance óptimo. |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas:  *Hemos realizado ajustes en la interfaz de usuario, guiándonos más por los mockups y estudios realizados por diferentes asociaciones, para así, poder entregar un producto de calidad y de necesidad.* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que* ***no hayas iniciado actividades o estén retrasadas*** *de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*  *Como se mencionó anteriormente, la tarea que aún no hemos iniciado es el desarrollo del back-end, nuestra estrategia será dejar lista la estructura de la aplicación web para luego enfocarnos esencialmente en el back-end de nuestro proyecto.* |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)